INFRASTRUCTURE PLAYBOOK

GABOLLE

개인화 추천 시스템

인프라 구축 및 운영 가이드

16GB 단일 서버 기준 · 단계적 도입 · 실행 체크리스트

Version 1.0  |  2026.09.01

대상: INFRA 담당자 · Personalization/Data 담당자 · BE/AI 협업자

1. 문서 목적과 최종 결론

이 문서는 현재 검증이 끝난 GABOLLE 서버 위에 개인화 추천 파이프라인을 안전하게 얹기 위한 인프라 실행 절차다. 인프라 담당자는 공통 실행 환경과 보안·배포·백업을 책임지고, 개인화 담당자는 이벤트·피처·DAG·모델 코드를 제공한다.

결론 16GB 한 대에 PostgreSQL, Redis, MinIO, MLflow, 최소 Airflow까지는 운영 가능하다. Kafka와 Prometheus/Grafana는 처음부터 함께 올리지 말고, 배치 파이프라인과 개인화 API가 안정화된 뒤 메모리 여유를 확인해 추가한다.

현재 완료 상태

| 구분 | 완료 내용 | 개인화 구축 시 의미 |
| --- | --- | --- |
| 서버 | SSH, UFW, Nginx, Certbot(HTTPS), Docker | 호스트 기본 보안과 컨테이너 실행 기반 준비 완료 |
| 배포 | Docker 빌드/실행, Nginx /api/ 리버스 프록시 | 추천 API를 동일 방식으로 연결 가능 |
| CI/CD | Jenkins 설치, GitLab Webhook, 자동 빌드 트리거 | 파트별 Job과 Jenkinsfile from SCM으로 확장 필요 |

이번 작업의 범위

1차 필수: PostgreSQL, Redis, MinIO, MLflow

2차 필수: Airflow 최소 구성(API Server, Scheduler, DAG Processor, Worker 1개)

3차 검증: Raw Event → Staging → Feature → Training → MLflow → Redis 샘플 파이프라인

후순위: Kafka(KRaft), Prometheus/Grafana

인프라 담당자가 팀에 먼저 확정받을 입력값

| 확정 항목 | 예시 | 결정 주체 |
| --- | --- | --- |
| 배포 사용자/그룹 | deploy / localroute | INFRA |
| 서버 도메인 | api.example.com | INFRA/BE |
| 이미지 Registry | GitLab Container Registry | INFRA |
| 브랜치 | common/dev, bigData/dev, ai/dev, back/dev | 팀 공통 |
| 백업 보관 기간 | 일 7개 + 주 4개 | INFRA/DB |
| 개인정보 보존/삭제 | 원천 이벤트 TTL 및 탈퇴 삭제 SLA | BE/Data |

2. 목표 아키텍처와 책임 경계

데이터 흐름 FE/APP 이벤트 → BE EventOutbox → PostgreSQL Raw → Airflow Staging/Feature → 학습(LightGBM 등) → MLflow/MinIO → Redis Online Feature → 추천 API → 사용자 결과

호스트 설치와 컨테이너 설치 구분

| 설치 위치 | 대상 | 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 호스트 | SSH, UFW, Nginx, Certbot, Docker, Jenkins | 이미 완료. 운영 진입점과 배포 제어만 담당 |
| Docker Compose | PostgreSQL, Redis, MinIO, MLflow, Airflow | 서비스별 이미지 태그 고정, healthcheck, restart 정책, 리소스 제한 |
| 추후 Compose | Kafka, Prometheus, Grafana | 핵심 파이프라인 안정화와 메모리 검증 후 별도 profile로 추가 |

팀별 산출물과 인프라 연결점

| 담당 | 저장소 산출물 | 인프라가 제공할 것 |
| --- | --- | --- |
| Personalization/Data | 이벤트·피처 계약, Airflow DAG, SQL, 품질 검사 | DAG 배포 경로, Airflow 연결정보, 로그/알림 |
| AI | 학습 코드, 모델 평가, MLflow 등록 규칙 | MLflow URI, MinIO artifact 저장소, 모델 이미지 배포 |
| BE | EventOutbox, 추천 API, Redis 조회 | PostgreSQL/Redis 내부 DNS, Secret 주입, Nginx 연결 |
| INFRA | Compose, Jenkinsfile, 백업/복구, 모니터링 | 서버 용량·보안·릴리스 게이트 운영 |

권장 저장소 구조

infra/personalization/
  compose.yaml
  .env.example
  Jenkinsfile
  postgres/init/
  airflow/Dockerfile
  airflow/requirements.txt
  mlflow/Dockerfile
  monitoring/                 # 후순위
personalization/
  dags/  sql/  quality/  training/  serving/  contracts/  tests/

서버 디렉터리

/opt/local-route/repository
/opt/local-route/personalization
/etc/local-route/personalization.env
/var/backups/local-route/postgres
/var/backups/local-route/minio

권한 원칙 /etc/local-route/personalization.env는 저장소에 커밋하지 않고 root 또는 배포 전용 계정만 읽도록 0640 이하로 설정한다. 운영 비밀번호는 Jenkins Credential에 저장하고 로그에 출력하지 않는다.

3. 16GB 서버 자원 계획

| 서비스 | 초기 메모리 상한 | CPU 기준 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS/Nginx/Docker | 2.0GB 확보 | 공유 | 항상 남겨 둘 시스템 여유 |
| Jenkins+기존 앱 | 약 3.0GB | 공유 | 빌드는 가능하면 Registry/별도 Runner 활용 |
| PostgreSQL | 2.0GB | 1.0~2.0 | Airflow/MLflow DB도 동일 인스턴스의 별도 DB |
| Redis | 512MB | 0.5 | maxmemory와 eviction 정책 명시 |
| MinIO | 1.0GB | 0.5~1.0 | 모델 artifact 전용 |
| MLflow | 1.0GB | 0.5~1.0 | Tracking Server |
| Airflow API Server | 1.0GB | 0.5 | UI/REST, 외부 비공개 |
| Airflow Scheduler | 1.5GB | 1.0 | 병렬도 제한 |
| Airflow DAG Processor | 1.0GB | 0.5 | DAG 파싱 |
| Airflow Worker 1개 | 2.0GB | 1.0~2.0 | 초기 1개만 |
| Kafka(후순위) | 2.0GB | 1.0 | 추가 시 다른 서비스 실측 후 조정 |

중요 표의 상한을 모두 동시에 사용하면 여유가 부족하다. Kafka를 올리는 시점에는 Jenkins 빌드와 대형 학습을 동시에 실행하지 않고, Airflow Worker/학습 Job 메모리를 실측해 상한을 재배분한다.

Airflow 초기 제한값

| 설정 | 초기값 | 의도 |
| --- | --- | --- |
| parallelism | 4 | 서버 전체 동시 task 억제 |
| max_active_tasks_per_dag | 2 | 한 DAG의 독점 방지 |
| max_active_runs_per_dag | 1 | 중복 학습/적재 방지 |
| worker_concurrency | 2 | Worker 1개에서 메모리 폭주 방지 |

Docker 공통 운영값

restart: unless-stopped
logging:
  driver: json-file
  options:
    max-size: 10m
    max-file: '3'
# 각 서비스에 memory/cpus 제한과 healthcheck를 반드시 선언

4. 네트워크·포트·보안

| 서비스 | 컨테이너 포트 | 호스트 바인딩 | 외부 공개 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx | 80/443 | 0.0.0.0 | 예: HTTPS만 |
| PostgreSQL | 5432 | 바인딩 없음 | 아니오 |
| Redis | 6379 | 바인딩 없음 | 아니오 |
| MinIO API | 9000 | 바인딩 없음 | 아니오 |
| MinIO Console | 9001 | 127.0.0.1:9001 | 아니오 |
| MLflow | 5000 | 127.0.0.1:5000 | 아니오 |
| Airflow | 8080 또는 8081 | 127.0.0.1:8081 | 아니오 |
| Kafka | 9092 | 바인딩 없음 | 아니오 |
| Grafana(후순위) | 3000 | 127.0.0.1:3000 | 아니오 |

실행 절차

- UFW는 22(또는 팀 SSH 포트), 80, 443만 허용하고 데이터/운영 포트는 추가하지 않는다.

- Compose에 app_net(추천 API)과 data_net(PostgreSQL/Redis/MinIO/Airflow/MLflow)을 분리한다.

- 운영 UI는 127.0.0.1에만 바인딩하고 SSH 터널로 접근한다.

- Nginx는 사용자용 추천 API만 /api/ 하위로 프록시한다. Airflow/MLflow/MinIO Console을 공개 프록시하지 않는다.

# 예: 로컬 PC에서 MLflow 접근
ssh -L 5000:127.0.0.1:5000 <deploy_user>@<server>
# 브라우저: http://127.0.0.1:5000

공개가 꼭 필요할 때 VPN 또는 Zero Trust 접근제어와 SSO를 먼저 붙이고, Nginx 인증·IP 제한·감사 로그를 함께 적용한다. 단순 Basic Auth만으로 운영 UI를 인터넷에 노출하지 않는다.

Secret 목록

POSTGRES_ADMIN_PASSWORD, APP_DB_PASSWORD, AIRFLOW_DB_PASSWORD, MLFLOW_DB_PASSWORD

REDIS_PASSWORD 또는 ACL 사용자 비밀번호

MINIO_ROOT_USER, MINIO_ROOT_PASSWORD, artifact 전용 Access/Secret Key

AIRFLOW 관리자 계정/비밀번호, Fernet Key, Webserver/API Secret

MLflow artifact endpoint와 DB URI

5. 사전 준비 — 서버와 저장소

5.1 서버 디렉터리 생성

sudo install -d -m 0750 -o <deploy_user> -g <deploy_group> /opt/local-route/repository
sudo install -d -m 0750 -o <deploy_user> -g <deploy_group> /opt/local-route/personalization
sudo install -d -m 0750 -o <deploy_user> -g <deploy_group> /var/backups/local-route/postgres
sudo install -d -m 0750 -o <deploy_user> -g <deploy_group> /var/backups/local-route/minio
sudo install -m 0640 -o root -g <deploy_group> /dev/null /etc/local-route/personalization.env

<deploy_user>, <deploy_group>은 팀 서버의 실제 계정으로 치환한다. 명령 실행 후 namei -l로 상위 디렉터리까지 권한을 확인한다.

5.2 Compose 프로젝트 규칙

프로젝트명 고정: local-route-personalization

모든 이미지에 latest 대신 명시적 버전 태그 또는 Git commit SHA 사용

named volume 사용: pg_data, redis_data, minio_data, airflow_logs

healthcheck 통과 후 의존 서비스 시작

환경별 파일 분리: compose.yaml + compose.prod.yaml, Secret은 env_file로만 주입

5.3 .env.example에만 남길 항목

POSTGRES_HOST=postgres
POSTGRES_PORT=5432
REDIS_HOST=redis
REDIS_PORT=6379
MLFLOW_TRACKING_URI=http://mlflow:5000
MLFLOW_S3_ENDPOINT_URL=http://minio:9000
AIRFLOW__CORE__PARALLELISM=4
AIRFLOW__CORE__MAX_ACTIVE_TASKS_PER_DAG=2
AIRFLOW__CORE__MAX_ACTIVE_RUNS_PER_DAG=1
# 실제 비밀번호/키는 절대 커밋하지 않음

5.4 배포 전 정적 검사

docker compose --env-file /etc/local-route/personalization.env config --quiet
docker compose --env-file /etc/local-route/personalization.env config --images
git diff --check

금지 운영 서버에서 docker compose down -v를 실행하지 않는다. -v는 DB, Redis, MinIO named volume까지 삭제할 수 있다.

6. 1단계 — PostgreSQL, Redis, MinIO, MLflow

6.1 PostgreSQL

- PostgreSQL 컨테이너에 pg_isready healthcheck, named volume, 내부 전용 네트워크를 설정한다.

- 초기화 스크립트로 app_db, airflow_db, mlflow_db와 각각의 최소권한 사용자를 만든다.

- app_db에는 raw_event, staging, feature 스키마를 분리하고 소유권을 명시한다.

- 운영 시작 전에 pg_dump/복구 리허설을 한 번 수행한다.

docker compose up -d postgres
docker compose exec postgres pg_isready -U postgres
docker compose exec postgres psql -U postgres -c '\l'
docker compose logs --tail=100 postgres

6.2 Redis

- appendonly yes, maxmemory 384mb, maxmemory-policy allkeys-lru를 초기값으로 검토한다.

- 개인화 online feature key에 버전과 TTL을 포함한다. 예: feature:v1:user:{user_id}

- DB 번호 분리보다 key prefix와 ACL 사용자 분리를 우선한다.

docker compose up -d redis
docker compose exec redis redis-cli -a '<secret>' PING
docker compose exec redis redis-cli -a '<secret>' INFO memory

6.3 MinIO

- 모델 artifact 전용 bucket(예: mlflow-artifacts)을 만들고 버전 관리/보존 정책을 정한다.

- MLflow는 root 계정이 아닌 artifact 전용 Access Key를 사용한다.

- MinIO API는 내부 전용, Console만 127.0.0.1로 바인딩한다.

docker compose up -d minio
docker compose logs --tail=100 minio
# Console은 SSH 터널로 접속해 bucket과 정책을 생성

6.4 MLflow

- Backend Store는 PostgreSQL의 mlflow_db, Artifact Store는 MinIO bucket으로 연결한다.

- MLflow 컨테이너 시작 전에 mlflow db upgrade를 단발성 migration Job으로 실행한다.

- Tracking Server는 127.0.0.1:5000만 노출하고 Airflow/학습 컨테이너는 내부 DNS mlflow:5000을 사용한다.

docker compose run --rm mlflow mlflow db upgrade '<postgresql-uri>'
docker compose up -d mlflow
curl -f http://127.0.0.1:5000/health
docker compose logs --tail=100 mlflow

1단계 완료 조건

[ ] PostgreSQL/Redis/MinIO/MLflow가 healthy이며 재부팅 후 자동 복구된다.

[ ] MLflow에서 experiment 1개, run 1개, artifact 1개를 생성·조회했다.

[ ] Redis에 TTL key를 기록하고 추천 API 컨테이너에서 읽었다.

[ ] DB와 MinIO 백업 파일을 별도 백업 디렉터리에 생성했다.

7. 2단계 — Airflow 최소 구성

구성 원칙 공식 Docker Compose 예제는 학습/빠른 시작용이다. 운영에서는 이미지 버전 고정, Secret 외부화, healthcheck, 리소스 제한, 백업, 인증을 추가한 팀 전용 Compose로 관리한다.

7.1 이미지와 의존성

- Airflow base image 버전을 고정하고 requirements.txt의 provider와 Python 패키지도 호환 버전으로 고정한다.

- DAG 실행에 필요한 PostgreSQL, Redis, MLflow, LightGBM 클라이언트만 설치한다. 빌드 도구는 runtime image에 남기지 않는다.

- DAG를 이미지에 포함할지 volume 배포할지 팀이 하나로 통일한다. 초기에는 Jenkins가 검증 후 /opt/local-route/personalization/dags에 원자적으로 교체하는 방식이 단순하다.

7.2 메타데이터 DB와 초기화

- Airflow 전용 DB 사용자와 airflow_db를 사용하고 app_db와 권한을 분리한다.

- Fernet Key와 API/Webserver Secret을 생성해 Jenkins Credential과 서버 env에 저장한다.

- migration/init 컨테이너를 한 번 실행한 후 관리자 계정을 생성한다.

docker compose build airflow-api-server airflow-scheduler airflow-dag-processor airflow-worker
docker compose run --rm airflow-init
docker compose up -d airflow-api-server airflow-scheduler airflow-dag-processor airflow-worker
docker compose ps

7.3 초기 운영 설정

| 항목 | 설정 |
| --- | --- |
| Executor | 팀 Compose에 맞춘 CeleryExecutor 또는 LocalExecutor. 16GB에서는 Worker 1개/낮은 concurrency |
| DAG schedule | 원천 적재 5~15분, feature 갱신 15~60분, 학습 일 1회부터 시작 |
| Retries | 외부 API/DB 일시 실패만 2~3회, 지수 backoff |
| Timeout | 모든 task에 execution_timeout, DAG에 dagrun_timeout |
| Catchup | 기본 False. backfill은 승인된 별도 실행 |
| Pools | db_pool, training_pool을 만들고 무거운 task 동시 실행 제한 |

7.4 검증

curl -f http://127.0.0.1:8081/api/v2/monitor/health
docker compose logs --tail=100 airflow-scheduler
docker compose logs --tail=100 airflow-worker
# UI에서 DAG import error 0건, scheduler heartbeat, worker 연결 확인

정상 기준 DAG 파일이 보이는 것만으로는 완료가 아니다. task가 PostgreSQL에서 읽고, MLflow run을 기록하고, Redis에 결과를 쓰는 전체 경로를 성공시켜야 한다.

8. 3단계 — 개인화 샘플 파이프라인 연결

8.1 최소 이벤트 계약

| 필드 | 예시 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| event_id | UUID | 중복 제거/idempotency |
| event_type | route_view, place_visit | 행동 분류 |
| user_id | 내부 가명 ID | 사용자 피처 결합 |
| route_id/place_id | 대상 ID | 아이템/경로 성과 |
| event_time | UTC ISO-8601 | 시간창 피처 |
| context | device, weather, companion | 상황 기반 추천 |
| source | web/app/backend | 품질·계보 추적 |
| schema_version | 1 | 계약 변경 관리 |

8.2 추천 데이터 우선순위

명시적 선호: 여행 테마, 음식/카페/자연/문화 선호, 이동수단, 예산, 동행 형태

암시적 행동: 노출, 클릭, 상세 조회, 저장, 공유, 방문, 체류시간

경로 이행: 추천 경로 시작/완주, 순서 준수, 건너뜀, 이탈 지점, 재탐색

부정 신호: 숨김, 관심 없음, 빠른 이탈, 반복 스킵

상황: 시간대, 요일, 날씨, 현재 위치 권역, 여행 잔여시간

아이템: 장소 카테고리, 가격대, 영업시간, 혼잡도, 접근성, 지역 태그

8.3 DAG 순서

| 순서 | Task | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 01 | ingest_raw_events | EventOutbox 또는 raw_event에서 watermark 이후 데이터 적재 |
| 02 | validate_contract | 필수값, 타입, event_id 중복, 시간 역전 검사 |
| 03 | build_staging | 가명 ID 정규화, 늦은 이벤트 처리, 파티션 정리 |
| 04 | build_features | 최근 7/30일 선호·방문·경로이행 피처 계산 |
| 05 | train_and_evaluate | LightGBM baseline 학습, NDCG/Recall/coverage 기록 |
| 06 | register_candidate | MLflow에 params/metrics/model/artifact 등록 |
| 07 | publish_online_features | 검증된 피처만 Redis에 versioned key로 게시 |
| 08 | smoke_test | 추천 API가 새 버전을 읽고 fallback도 동작하는지 확인 |

8.4 데이터 품질 게이트

event_id 중복률, 필수값 결측률, 허용 event_type 외 값

event_time 지연 분포와 미래 시간 이벤트 비율

user/place/route 참조 무결성

피처 null/범위/분포 drift와 사용자 커버리지

학습 데이터 누수 방지: 예측 시점 이후 행동을 피처에 포함하지 않음

9. Jenkins와 GitLab 배포 절차

9.1 Job 분리

| Jenkins Job | 대상 브랜치 | 주요 실행 |
| --- | --- | --- |
| infra-personalization | common/dev | Compose 검증, 이미지 pull, migration, 배포, healthcheck |
| data-pipeline | bigData/dev | DAG/SQL 테스트, artifact 생성, DAG 배포, import 검사 |
| ai-model | ai/dev | 단위 테스트, 이미지 빌드/Push, smoke training |
| backend | back/dev | EventOutbox/추천 API 테스트와 배포 |
| frontend/app | front/dev, app/dev | 이벤트 계측 계약 테스트 |

9.2 Jenkinsfile from SCM 전환

- 저장소에 infra/personalization/Jenkinsfile을 커밋한다.

- Jenkins Job의 Definition을 Pipeline script from SCM으로 변경한다.

- GitLab Webhook Wildcard pattern을 Job별 대상 브랜치로 제한한다.

- Credentials Binding으로 Registry, SSH, Secret 파일을 주입하고 console log masking을 확인한다.

- 배포는 commit SHA 이미지 태그를 사용하고 성공 후에만 현재 버전 포인터를 갱신한다.

9.3 권장 Pipeline 단계

| 단계 | 실패 시 행동 |
| --- | --- |
| Checkout | 즉시 중단 |
| Lint/Test | 즉시 중단, 배포 없음 |
| Compose config | Secret 누락/문법 오류 시 중단 |
| Build & Push | SHA 태그 Push 실패 시 중단 |
| Backup | DB migration 전 백업 실패 시 중단 |
| Migrate | 실패 시 신규 컨테이너 시작 금지 |
| Deploy | 서비스 단위 교체, volume 유지 |
| Health/Smoke | 실패 시 이전 이미지 태그로 서비스 롤백 |
| Notify | commit, 이미지 태그, 결과, 로그 링크 전달 |

9.4 DAG 배포 안전장치

PR 단계에서 DAG import test와 unit test 통과

Jenkins가 임시 디렉터리에 복사 후 검증하고 최종 DAG 디렉터리로 원자적 교체

삭제된 DAG는 즉시 물리 삭제하지 않고 1회 릴리스 동안 보관

배포 후 Airflow import error와 scheduler heartbeat 확인

10. Kafka는 언제, 어떻게 추가할 것인가

도입 기준 EventOutbox → PostgreSQL 배치로 기능과 이벤트 계약이 검증된 뒤, 이벤트량·지연 요구·소비자 수 때문에 DB polling이 병목일 때 Kafka를 추가한다.

추가 전 체크

피크 이벤트량과 허용 지연을 수치로 확보했다.

event_id 기반 중복 처리와 consumer idempotency가 구현됐다.

topic, partition key, retention, schema version, DLQ 정책이 문서화됐다.

Kafka 2GB를 추가해도 서버 메모리와 디스크 I/O가 안전하다.

운영자가 consumer lag, under-replicated 상태, 디스크 사용량을 확인할 수 있다.

16GB 단일 서버의 초기 Kafka 구성

| 항목 | 초기값 |
| --- | --- |
| 모드 | KRaft 단일 노드 — 개발/시연용, 고가용성 아님 |
| 메모리 | 2GB 상한부터 시작 |
| 리스너 | Docker 내부 전용 9092 |
| Topic | user-events-v1, personalization-dlq-v1 등 최소화 |
| Retention | 원천 DB 보존정책과 디스크 용량에 맞춰 짧게 시작 |
| Producer | BE가 DB transaction 내 Outbox 기록, 별도 relay가 Kafka publish |
| Consumer | Raw 적재 consumer는 event_id unique constraint로 멱등성 보장 |

한계 단일 서버 Kafka는 서버 장애 시 함께 중단되므로 고가용성이 아니다. 운영 규모가 커지면 managed Kafka 또는 별도 3노드 구성을 검토한다.

11. 모니터링, 백업, 개인정보

11.1 처음부터 수집할 최소 지표

| 영역 | 지표/로그 |
| --- | --- |
| 호스트 | 메모리, swap, load, disk usage/inode, disk I/O |
| Docker | restart count, OOMKilled, health status, 로그 용량 |
| PostgreSQL | connections, slow query, DB size, backup success |
| Redis | used_memory, evicted_keys, hit ratio, expired_keys |
| Airflow | DAG success/failure/duration, scheduler heartbeat, queue delay |
| MLflow/MinIO | run 등록 실패, artifact upload 실패, bucket 용량 |
| 개인화 | feature freshness, user coverage, fallback ratio, API latency/error |

11.2 백업

| 대상 | 주기 | 방법 | 복구 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| app/airflow/mlflow DB | 매일 | pg_dump -Fc, 암호화 보관 | 월 1회 별도 DB restore |
| MinIO artifact | 매일 | bucket mirror 또는 object storage 복제 | 표본 artifact 다운로드 |
| Redis | 선택 | 온라인 cache는 원본 DB에서 재생성 가능하게 설계 | rebuild DAG 실행 |
| env/설정 | 변경 시 | Secret Manager/Jenkins Credential 백업 정책 | 권한 포함 복원 리허설 |

# 예시: 날짜는 자동화 스크립트에서 안전하게 생성
docker compose exec -T postgres pg_dump -U <backup_user> -Fc app_db > /var/backups/local-route/postgres/app_db_<date>.dump
# 운영 자동화에서는 성공 여부, 파일 크기, checksum을 함께 기록

11.3 개인정보와 삭제

이벤트의 user_id는 서비스 내부 가명 ID를 사용하고 이메일/전화번호를 event payload에 넣지 않는다.

정밀 위치는 목적에 필요한 공간·시간 해상도로 축소하고 보존 기간을 짧게 설정한다.

동의 상태와 개인화 opt-out을 이벤트/피처 생성 단계에서 반영한다.

탈퇴·삭제 요청 시 Raw, Feature, Redis, 학습 제외 목록까지 연결되는 삭제 runbook을 만든다.

모델 artifact에 원천 개인정보나 사용자별 raw row를 저장하지 않는다.

12. 배포, 롤백, 장애 대응

12.1 일반 배포

cd /opt/local-route/repository/infra/personalization
docker compose --env-file /etc/local-route/personalization.env config --quiet
docker compose pull <service>
docker compose up -d --no-deps <service>
docker compose ps
docker compose logs --tail=100 <service>

12.2 롤백 원칙

- 애플리케이션/MLflow/Airflow 이미지는 직전 commit SHA 태그로 되돌리고 service 단위로 재기동한다.

- DB migration은 자동 downgrade에 의존하지 않는다. migration 전에 백업하고, 실패 시 배포를 멈춘 뒤 검증된 복구 절차를 수행한다.

- 모델은 MLflow의 Production alias 또는 팀의 active model pointer만 이전 버전으로 되돌린다.

- Redis key는 feature:vN 형태로 버전 분리해 신규 버전 실패 시 API가 이전 버전 또는 비개인화 fallback을 읽게 한다.

- DAG rollback은 이전 릴리스의 DAG artifact를 재배포하고 중복 실행 여부를 확인한다.

12.3 대표 장애 대응

| 증상 | 우선 확인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| OOM/컨테이너 재시작 | docker inspect, host memory/swap | 무거운 DAG 중지, concurrency 축소, Kafka/모니터링 중지 |
| Airflow task 적체 | scheduler heartbeat, worker, pool | Worker 재기동 전 DB/queue 연결과 task 멱등성 확인 |
| MLflow artifact 실패 | MinIO bucket/credential/용량 | credential rotation 여부 확인, DB run과 artifact 불일치 기록 |
| Redis miss 급증 | TTL, evicted_keys, feature freshness | rebuild DAG 실행, API fallback 활성화 |
| DB 용량 급증 | raw partition, vacuum, long query | 보존정책에 따른 파티션 정리, 임의 DELETE 금지 |
| 추천 품질 급락 | input drift, data delay, model version | 모델 alias 롤백, 비개인화 fallback, 원인 분석 |

13. 단계별 실행 일정과 완료 체크리스트

| 단계 | 기간 예시 | INFRA 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 준비 | 0.5일 | 디렉터리, Secret, Compose 규칙 | config --quiet 통과 |
| 1. Core | 1일 | PostgreSQL, Redis, MinIO, MLflow | health + MLflow artifact smoke |
| 2. Airflow | 1일 | 최소 구성, DB migration, UI 터널 | DAG import 0 error |
| 3. E2E | 1~2일 | DAG 배포, 네트워크, Secret | Raw→Redis 전체 성공 |
| 4. CI/CD | 1일 | Job 분리, SCM Jenkinsfile, 브랜치 필터 | SHA 배포·롤백 리허설 |
| 5. 확장 | 필요 시 | Kafka, Prometheus/Grafana | 부하/메모리 기준 충족 |

인프라 인수 조건

[ ] 외부 공개 포트는 80/443와 승인된 SSH 포트뿐이다.

[ ] 운영 UI는 loopback/SSH 터널로만 접근된다.

[ ] 모든 이미지 태그와 Python 패키지 버전이 고정됐다.

[ ] 모든 서비스에 healthcheck, restart, resource limit, log rotation이 있다.

[ ] PostgreSQL/MinIO 백업이 자동화되고 restore 리허설 기록이 있다.

[ ] Jenkins Job별 브랜치 제한과 Pipeline script from SCM이 적용됐다.

[ ] Secret이 Git, 이미지 layer, Jenkins console log에 노출되지 않는다.

[ ] 샘플 이벤트가 Raw→Feature→MLflow→Redis→추천 API까지 흐른다.

[ ] 모델/피처/DAG/서비스 각각의 이전 버전 롤백이 검증됐다.

[ ] 개인정보 opt-out/삭제 Runbook과 담당자가 지정됐다.

인프라 담당자가 팀 채널에 전달할 요청문

복사해서 사용 개인화 인프라는 PostgreSQL·Redis·MinIO·MLflow를 먼저 설치하고, 검증 후 Airflow 최소 구성을 추가합니다. Personalization/Data 팀은 이벤트 스키마, DAG/SQL, 피처 TTL과 품질 기준을 제공해 주세요. AI 팀은 MLflow에 기록할 metric과 모델 등록/승격 조건을 제공해 주세요. BE 팀은 EventOutbox 테이블·추천 API·Redis key contract를 확정해 주세요. 각 팀은 자신의 브랜치와 Jenkins Job에서 테스트를 통과한 artifact만 배포하도록 합니다.

14. 참고 자료

Apache Airflow — Running Airflow in Docker — 공식 Compose 요구사항과 quick-start의 운영 한계

MLflow — Self Hosting Overview — Tracking Server 자체 호스팅 개요

MLflow — Backend Store — PostgreSQL backend store와 DB migration

MLflow — Architecture Overview — backend/artifact store 분리 구조

Docker Compose — Services — healthcheck, depends_on, restart, resource 설정

Redis — Install with Docker — Redis Docker 설치와 운영 참고

Apache Kafka — Quickstart — KRaft 기반 기본 구성 참고

문서 적용 시 주의

공식 문서의 예제 설정은 팀 서버의 운영 정책과 버전에 맞게 조정해야 한다. 실제 compose 서비스명, Airflow 인증 방식, 이미지 태그, DB migration 명령은 저장소에서 고정한 버전을 기준으로 사전 검증한 뒤 적용한다.

최종 원칙 인프라는 도구를 설치하는 것으로 끝나지 않는다. 재부팅 복구, Secret 보호, 백업·복구, 데이터 품질, 모델·피처 롤백까지 한 번 통과해야 개인화 시스템의 기반이 완료된 것이다.