TEAM SHARED SPECIFICATION

GABOLLE

통합 서비스 기획서

Hyper-personalized Local Travel Planning for Busan

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 코드 | GB-PLAN-001 |
| 버전 / 상태 | v1.1 / 팀 구현 기준 |
| 작성 기준일 | 2026-09-01 |
| 대상 독자 | GABOLLE 전체 팀원 |
| 주 담당 / 필수 리뷰 | 기획/PM / BE · DATA · REC/AI · INFRA · FE · APP |

문서 목적  가볼래의 목표, 사용자, MVP 범위, 추천·온톨로지·분산 데이터 구조와 5주 실행 기준을 하나로 정리한다.

가볼래(GABOLLE) 팀 공유 기준 문서

v1.1 확정 반영  서비스명 GABOLLE(가볼래), PostgreSQL, Google·Naver·Kakao 소셜 로그인, 사용자가 끌 수 있는 행동 개인화, 여행 실행 중 전경 위치만 사용, 초대 구성원 전원 EDITOR, Spring 후보 생성·온톨로지 제약 판정·Python 추천 랭킹 책임을 구현 기준으로 한다.

# 0. 문서 사용법

사용 원칙  이 문서는 팀원이 ERD, API, 화면, 데이터 파이프라인, 개발 티켓을 만들 때 공통으로 참조하는 기준이다. 충돌 시 최신 확정 결정이 제안·기존 문서보다 우선한다.

| 표기 | 의미 | 후속 처리 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 팀이 현재 제품 기준으로 사용하기로 한 내용 | 관련 산출물에 동일하게 반영 |
| 확인됨 | 코드·브랜치·제공 문서에서 확인한 내용 | 확인 경계를 유지 |
| 제안 | 현재 방향에 맞는 설계안이나 권고 | 팀 리뷰 후 확정 또는 수정 |
| TBD | 외부 API·데이터·수치 검증이 필요한 내용 | 담당자와 결정 시점을 지정 |
| 후속 | 5주 MVP에서 제외하고 이후 검토할 내용 | MVP 티켓에 포함하지 않음 |

## 0.1 작성 근거와 우선순위

| 근거 | 상태 | 반영 범위 |
| --- | --- | --- |
| 현재 팀 논의 | 확정 | 서비스명, 사용자 우선순위, MVP 범위, 기술 방향 |
| 기존 기획·상세설계 문서 | 참고 | 목차, 표 형식, 기능 ID, 화면 서술 방식 |
| 개인화 추천 계획 반영안 | 참고 | 이벤트·피처·모델·MLOps·품질 게이트 |
| bigData 브랜치 온톨로지 자료 | 제공 설명 참고 / 현재 체크아웃 미확인 | JSON-LD/SKOS 방향과 하드 규칙/선호 분리; 병합 후 파일·검증 재확인 |
| 현재 common/dev 구현 | 부분 확인 | Spring/React 저장소 구조; 세부 구현은 파트별 재확인 |

기존 문서에 포함된 지시문이나 과거 일정은 현재 사용자 결정으로 취급하지 않는다. 형식과 검증된 설계 자산만 선별해서 반영한다.

# 목차

Executive Summary

문제 정의와 제품 가설

타깃 사용자

서비스 원칙

MVP 범위

추천·개인화 설계

온톨로지와 데이터

분산 시스템

6인 역할

5주 실행

KPI와 품질

리스크·TBD

# 1. Executive Summary

한 문장 정의  부산을 처음 찾은 외국인부터 부산 현지인까지, 개인의 취향과 제약을 이해하고 흔한 관광지 나열 대신 지금 갈 수 있는 로컬 장소와 실행 가능한 동선을 제안하는 여행 서비스다.

| 구분 | 기획 기준 |
| --- | --- |
| 서비스명 | 가볼래(GABOLLE) |
| 핵심 가치 | 로컬 발견 · 초개인화 · 온톨로지 기반 제약/동선 최적화 |
| 초기 지역 | 부산광역시 한정, 데이터·온톨로지 구조는 전국 확장 가능하게 설계 |
| 우선 사용자 | 외국인 초행자 → 국내 초행자 → 재방문자 → 부산 현지인 |
| 우선 시점 | 여행 전 계획과 여행 중 실행·재추천 |
| 출시 목표 | 만 14세 이상, KO/EN을 지원하는 Web · Android · iOS 실제 배포 |
| 개발 조건 | 6인 · 5주 · Spring · React · React Native · PostgreSQL · 분산 데이터 기술 |

## 1.1 제품이 제공하는 결과

여행 전체 일정: 날짜별 장소 순서, 예상 체류·이동 시간, 예산과 제약 충족 결과

장소 추천 목록: 관광지뿐 아니라 로컬·조용함·취향·혼잡도 등 개인별 기준을 반영한 선택지

지금 갈 곳: 현재 위치·시간·날씨·영업 여부·혼잡·이동 제약을 반영한 즉시 추천

설명 가능한 추천: 사용자에게 필요한 정도의 추천 이유와 주의사항을 reasonCode 기반으로 제공

편집 가능한 일정: 장소 고정, 제외, 교체, 순서 변경 후 남은 일정만 재계산

Editor's Pick: 초기에 익숙한 대표 코스도 편집자 추천으로 제공하고 노출·조회·좋아요·싫어요·일정 반영 반응을 개인화 학습의 출발점으로 사용

# 2. 문제 정의와 제품 가설

| 현재 문제 | GABOLLE의 대응 |
| --- | --- |
| 초행자는 무엇을 골라야 할지 몰라 유명 장소와 별점 순위를 반복한다. | 명시 취향과 제약을 먼저 받고, 로컬성·관광객 비율·혼잡·맥락을 함께 고려한다. |
| 별점은 리뷰 편향과 인기 편중이 커 개인의 실제 만족을 설명하지 못한다. | 별점은 하나의 신호로만 사용하고 방문·저장·교체·이탈 등 행동과 장소 속성을 결합한다. |
| 일반 일정 추천은 장소를 나열하지만 실제 보행 난이도와 시간대 조건이 약하다. | 온톨로지의 하드 규칙과 경사·계단·그늘·영업시간·교통 데이터를 동선 계산에 연결한다. |
| 외국인은 한국 지도 앱과 언어 장벽 때문에 계획을 실행하기 어렵다. | KO/EN 정보, 지도 표시, 경로 요약, 한글 주소 카드를 한 흐름으로 제공한다. |
| 현지인은 흔한 추천을 금방 떠난다. | 관광객 밀도·조용함·새로움·취향 적합도를 조정해 로컬 카페와 숨은 장소를 탐색하게 한다. |

## 2.1 검증할 제품 가설

개인화 수준이 높을수록 추천 저장·방문·일정 유지율이 높아진다.

질문 수가 많더라도 즉시 가치와 건너뛰기 선택을 제공하면 온보딩 이탈을 관리할 수 있다.

로컬성과 다양성을 유지하는 재정렬이 인기 장소만 추천하는 기준선보다 재방문 의도를 높인다.

추천 결과가 좋더라도 안전·식단 하드 제약을 한 번 위반하면 서비스 신뢰가 크게 떨어진다.

# 3. 타깃 사용자

| 우선 | 사용자 | 핵심 상황 | 필요한 가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 외국인 초행자 | 부산 정보와 한국 지도 앱 사용 경험이 부족함 | 영어 정보, 실패 없는 계획, 식단·이동 제약, 실행 가능한 동선 |
| 2 | 국내 초행자 | 유명 장소 외 선택지가 부족함 | 취향형 코스, 예산·시간 최적화, 로컬 선택지 |
| 3 | 재방문자 | 이미 본 장소를 다시 추천받음 | 과거 방문 제외, 새로운 동네·카테고리, 다음 취향 반영 |
| 4 | 부산 현지인 | 관광지 추천은 필요 없지만 새 카페·조용한 장소를 찾음 | 로컬성, 새로움, 시간대 혼잡, 짧은 여유 시간 추천 |

## 3.1 사용 단위

개인 사용을 기본으로 한다. 그룹 계획에 초대된 구성원은 모두 EDITOR로 일정 추가·삭제·고정·교체·순서 변경·재계산에 참여한다. OWNER만 구성원 관리·여행 삭제·소유권 이전을 수행한다. 덮어쓰기는 금지하고 일정 버전과 409 충돌 응답으로 동시 수정을 보호한다.

# 4. 서비스 원칙

| 원칙 | 적용 기준 |
| --- | --- |
| 하드 제약 우선 | 알레르기·할랄 등 안전/식단 조건과 명백한 이동 불가 조건은 점수보다 먼저 제외한다. |
| 선호는 개인별 가중치 | 경사·그늘·혼잡·관광객 비율·로컬성은 사용자가 허용한 범위에서 개인별로 다르게 반영한다. |
| 온톨로지와 모델 분리 | 온톨로지는 개념·관계·가능 여부를, 모델은 좋아함의 정도와 순위를 담당한다. |
| 편집 가능 | 사용자는 추천 장소를 고정·제외·교체하고 남은 일정만 다시 계산할 수 있다. |
| 추천과 데이터의 폐쇄 루프 | 노출부터 방문/이탈까지 연결해 다음 추천의 피처와 평가에 사용한다. |
| 모르면 모른다고 표시 | 영업시간·접근성·혼잡 등 근거가 부족하면 추정 또는 미확인 상태를 노출한다. |
| 운영 복잡도 통제 | Kafka·Spark·Redis는 역할이 있는 위치에만 사용하고 핵심 요청 경로의 단일 장애점으로 만들지 않는다. |

# 5. MVP 범위

| 영역 | MVP 포함 | 후속 또는 제외 |
| --- | --- | --- |
| 계정 | 만 14세 이상 필수 가입, Google·Naver·Kakao 로그인, JWT, 계정 연결·탈퇴 | 익명 추천, 이메일/Apple 로그인, 만 14세 미만 법정대리인 동의 절차 |
| 여행 계획 | 날짜·출발지·예산·인원·취향·교통·제약 입력, 목록/일정 생성 | 복잡한 실시간 다중 편집 |
| 추천 | 콜드스타트 규칙, 온톨로지 필터, 개인 가중치, 행동 이벤트, 기준선 비교 | 대규모 딥러닝·실시간 자동 재학습 |
| 동선 | 경로 표시, 장소 순서, 경사·계단·그늘·시간창 반영, 고정/제외/교체 | 완전한 자체 턴바이턴 내비게이션 |
| 로컬 탐색 | 장소 목록, 장소 상세, 지금 갈 곳 | 전국 추천 |
| 커뮤니티 | 후기 피드, 후기 작성·수정·삭제, 신고 | 고급 팔로우·등급·상업화 |
| 협업 | 초대 구성원 전원 EDITOR, 일정 공동 수정, OWNER 관리, 버전 충돌 방지 | 실시간 커서·채팅·복잡한 권한 등급 |
| 운영 | 관리자 신고, 데이터 품질, 추천 벤치마크 | 커머스·광고·제휴 |
| 언어/플랫폼 | KO/EN, Web, Android, iOS | 추가 언어·음성·OCR·사투리 |

범위 판단  여행 전 계획 생성과 여행 중 실행·재추천이 가장 먼저 완결돼야 한다. 후기는 추천 피드백과 신뢰 형성에 필요한 최소 수준만 포함한다.

## 5.1 계정·동의·개인화 정책

| 항목 | MVP 결정 | 구현 경계 |
| --- | --- | --- |
| 연령 | 가입일 기준 만 14세 이상만 가입 가능 | 생년월일은 연령 확인에만 사용하고 원본은 저장하지 않으며 ageVerifiedAt·policyVersion만 보존 |
| 인증 | GOOGLE, NAVER, KAKAO + Access/Refresh JWT; PKCE·Refresh 회전·재사용 탐지 | 동일 이메일 자동 병합 금지; 로그인된 사용자가 제공자를 명시적으로 연결 |
| 필수 서비스 데이터 | 계정·여행·저장 일정·명시 취향 | 추천/계획 제공에 필요한 최소 범위 |
| 행동 개인화 | EXPLICIT_ONLY 또는 BEHAVIOR_ENABLED | 행동 기반 개인화는 별도 동의; 꺼도 명시 취향/기준선 추천 제공 |
| 민감·위치 | 알레르기/건강성 제약과 정밀 위치를 각각 분리 동의 | 여행 실행 중 앱 foreground에서만 위치 사용; PAUSED/ENDED/background 시 중단; 원본 좌표 기본 7일 이내 삭제 |
| 통제 | 개인화 끄기·초기화·계정 삭제 | 서빙 중단, 파생 피처/실험 배정 초기화, 삭제 또는 비식별화 통합 검증 |

# 6. 추천·초개인화 설계

Editor's Pick/장소 후보 → 하드 제약 필터 → 온톨로지/콘텐츠 콜드스타트 → 사용자 bias/행동 개인화 → 다양성·새로움 재정렬 → 동선 최적화 → 추천 API → 행동 이벤트

책임 흐름  Spring이 내부 placeId 후보를 생성한다 → 온톨로지가 PASS/FAIL/UNKNOWN과 근거를 반환한다 → Python 추천 서버가 통과 후보의 개인화 랭킹·다양성·동선 최적화를 수행한다 → Spring이 버전된 공개 DTO와 Job 상태를 저장·응답한다.

MVP 범위  Google·Naver·Kakao 인증, 취향/동의, Editor's Pick·코스 반응, 여행·추천 Job, 일정 조회/편집, 장소·최소 후기, 이벤트 batch, Pick 관리까지 구현한다. 이메일/Apple 인증, 백그라운드 위치, 고급 관리자 벤치마크 UI, 복잡한 그룹 권한은 후속이다.

| 단계 | 역할 | MVP 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1. 후보 생성 | 부산 장소·이벤트·카테고리에서 요청 맥락에 맞는 후보를 만든다. | 지역·시간·카테고리·최소 데이터 품질 |
| 2. 하드 필터 | 식단/알레르기, 영업 여부, 명백한 이동 불가, 예산 한도를 제거한다. | 위반 0건을 품질 게이트로 둔다. |
| 3. 콜드스타트 | 설문 취향과 장소/온톨로지 속성으로 첫 추천을 만든다. | 행동 데이터가 없어도 작동 |
| 4. 개인화 | 저장·조회·교체·방문·이탈을 사용자/여행 피처에 반영한다. | 규칙 기반 가중치부터 시작, 모델은 데이터 게이트 후 |
| 5. 재정렬 | 인기 편중을 줄이고 로컬성·다양성·새로움을 확보한다. | 기준선과 커버리지 비교 |
| 6. 최적화 | 장소 순서, 이동 시간, 체류, 영업시간, 경사·계단·그늘을 결합한다. | OR-Tools 또는 검증된 휴리스틱 + 폴백 |

## 6.1 하드 제약과 소프트 선호

| 유형 | 예시 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 절대 제외 | 알레르기, 할랄/식단 위반, 영업 종료, 접근 불가가 확인된 경로 | 후보 단계에서 제거하고 추천 점수로 되살리지 않는다. |
| 서버 허용 범위 | 일반 예산 목표, 일반 보행 목표 | 사용자 설정 없이 예산은 목표의 최대 110%, 보행은 최대 115%까지만 허용; 목표 내 해가 있으면 초과 금지 |
| 이동 안전 | 휠체어·유모차·이동약자, 계단 회피, 검증된 접근 불가 | 보행 목표 초과를 허용하지 않고 검증된 불가 경로는 하드 제외 |
| 선호 | 그늘, 낮은 경사, 조용함, 로컬성, 낮은 관광객 비율, 카페 분위기 | 개인별 가중치와 상황에 따라 점수 반영 |
| 맥락 | 날씨, 시간대 혼잡, 현재 위치, 동행 인원, 이미 방문한 곳 | 추천 요청 시점 피처로 반영 |

## 6.2 학습과 피드백

최소 이벤트: 실제 추천 노출, 장소 상세 조회, 좋아요, 명시적 싫어요, 일정 고정, 일정 제거, 교체, 건너뛰기, 방문 추정, 경로 이탈.

모든 추천 노출은 requestId·rank·reasonCode·modelVersion·featureVersion·ontologyVersion과 연결한다.

좋아요는 장기 선호, 일정 고정은 현재 일정 제약이다. 일정 제거는 약한 신호이며 명시적 싫어요만 강한 부정 선호로 사용한다.

영업 종료·교통·날씨·시간 부족은 운영 사유로 분리하고 부정 취향으로 학습하지 않는다.

초기에는 점수/규칙 기반을 운영 기준선으로 두고, 충분한 데이터가 쌓이면 LightGBM 등 학습 랭커를 비교한다.

추천 서비스 장애 시 개인화 규칙 → 일반 기준선 순으로 폴백한다.

### 6.2.1 Editor's Pick과 선계산 피드

편집자 코스 발행 → editorial_pick_published → 활성 사용자별 bias 점수 계산 → 상위 후보를 PostgreSQL/Redis에 materialize → 앱 시작 시 즉시 조회 → 노출/반응 → bias 갱신

초기 기준선은 부산 대표 코스와 팀이 검수한 로컬 코스를 Editor's Pick으로 제공한다.

사용자별 bias는 선호 차원(locality, quietness, taste, novelty 등)의 버전된 벡터이며 원본 행동과 분리해 재생성 가능하게 저장한다.

콘텐츠 발행 시 활성 사용자 또는 cohort를 대상으로 상위 N개 feed candidate를 선계산한다. 앱 조회는 정렬된 결과를 읽는 데 집중한다.

신규·장기 미접속·선계산 실패 사용자는 글로벌 Editor's Pick → 명시 취향 기준선으로 폴백한다.

사용자가 적은 MVP에서는 전체 사용자 fan-out을 허용하되, 활성 사용자 수·발행량·재계산 시간·Redis 메모리가 임계치를 넘으면 cohort+read-time 보정으로 전환한다.

## 6.3 추천 API 결과 원칙

모델·온톨로지 내부 구조를 모바일에 직접 노출하지 않는다. 내부 결과를 추천 도메인 결과로 정규화한 뒤 버전된 API DTO로 변환한다.

전체 일정 생성과 경로 재계산은 비동기 Job(202 + jobId), '지금 갈 곳'은 동기 응답을 사용한다. 공개 응답은 data/error/meta.requestId envelope를 사용하고 내부 점수는 노출하지 않는다.

| 필드 | 의미 | 확정도 |
| --- | --- | --- |
| requestId | 추천 요청부터 행동 이벤트까지 연결하는 식별자 | 확정 |
| modelVersion / featureVersion / ontologyVersion | 재현·롤백·분석을 위한 버전 | 확정 |
| items[].placeId / rank | 추천 장소와 노출 순위 | 확정 |
| items[].reasonCodes | 화면 문구와 분석에 사용하는 추천 이유 코드 | 제안 |
| constraintSummary | 하드 제약 충족, 경고, 데이터 신뢰 상태 | 제안 |
| budgetSummary / walkingSummary | 목표·허용 상한·예상값·초과 여부 | 확정 |
| routeSummary | 시간·거리·오르막·계단·그늘·교통수단 요약 | 제안 |
| fallbackMode | MODEL / RULE / BASELINE 등 실제 서빙 경로 | 확정 |

# 7. 도메인 온톨로지와 데이터

온톨로지 경계  온톨로지는 사실·관계·근거 상태를 관리하고 사용자 제약에 대해 PASS/FAIL/UNKNOWN을 판정한다. 무엇을 더 좋아하는지의 수치와 순위는 설문·행동 피처·추천 모델이 결정한다.

Traveler → Itinerary → Leg → Segment
                    ├→ TravelMode
                    └→ Waypoint → Place / BusStop / StationEntrance
Segment → EnvironmentFeature → ShadeSource / Building / StreetTreeSection
Traveler → UserProfile → FeasibilityRule

| 데이터 축 | 현재 활용 방향 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 장소/POI | 장소 후보, 카테고리, 위치, 로컬 탐색 | 부분 확인 · 소스별 품질 점검 필요 |
| 경사·계단 | 보행 가능성, 이동 비용, 경로 설명 | bigData 브랜치 자산 확인 |
| 그늘·건물·가로수 | 시간대별 보행 쾌적성 | 계산 자산 확인 · 커버리지 검증 필요 |
| 버스·도시철도 | 이동 후보와 환승/접근성 | 일부 수집·정규화 상태 재확인 |
| 카카오 지도 | 공식 SDK/API로 검색·표시·외부 연결 | 사용 예정 · 응답 별도 저장/로드뷰 재배포 금지 경계 확인 |
| TourAPI | 관광지·무장애·다국어 설명 후보 | 키 대기 · 후보 생성용, 온톨로지 판정값 아님 |
| OSM/Overpass/Terrain | 보행망·계단·폭/노면·고도 파생 | 사용 예정 · 가능/불가 판정 입력 |
| BIMS/부산교통공사 | 실시간 버스·저상 여부·시설·시각표 | 일부 사용/수집 중, 시각표 활용신청 필요 |
| 날씨 | 지금 갈 곳, 그늘 가치, 실외 대체 | TBD · 실시간 공급자 결정 |
| 사용자 행동 | 개인화 피처·평가·재추천 | MVP에서 신규 수집 |

# 8. 분산 시스템과 저장소 역할

FE/APP → Spring API → PostgreSQL + Outbox
                         ├→ Redis 온라인 피처/선계산 피드
                         └→ 추천·온톨로지·경로 최적화
Editor's Pick 발행 → Outbox/Kafka → bias/feed precompute → PostgreSQL·Redis
행동 Outbox → Kafka → Spark 배치/피처 → Redis·모델 레지스트리
사진 → Object Storage

| 기술 | 주 역할 | 하지 않는 일 | 주 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 회원·여행·후기·추천 기록·Outbox의 정본 | 사진 원본 저장, 재구축 가능한 온라인 캐시 | BE + DATA |
| Kafka | 행동 이벤트 전달, 재처리, 소비자 분리, lag 관찰 | 추천 요청의 동기 응답 경로 | DATA / INFRA |
| Spark | 대규모 조인, 세션화, 피처 생성, backfill, 오프라인 평가 | 사용자 요청마다 실행되는 실시간 계산 | DATA |
| Redis | 온라인 피처, 단기 캐시, 빠른 조회 | 회원·결제·여행의 원본 | BE + DATA / INFRA |
| Precomputed Feed | 사용자별 Editor's Pick 후보·순위 materialization | 행동 원본·영구 정본 | DATA + REC/AI + BE |
| MLflow | 실험·모델·버전·롤백 기록 | 서비스 핵심 비즈니스 로직 | REC/AI + DATA / INFRA |
| Object Storage | 후기·장소 사진 바이트 | 사진 메타데이터 관계의 정본 | INFRA + BE |

Kafka와 Spark는 '트래픽이 많아 보이기 때문'이 아니라 이벤트 재처리, 과거 행동 조인, 피처 backfill, 파티션·shuffle·skew를 검증하기 위해 사용한다. MVP 요청 경로는 Kafka/Spark가 멈춰도 규칙 추천으로 작동해야 한다.

# 9. 6인 역할과 소유권

| 역할 | 주 책임 | 기술 | 필수 협업 |
| --- | --- | --- | --- |
| BE | Spring API, 인증, 트랜잭션, Outbox, 추천 오케스트레이션, fallback | Spring Boot, JPA, PostgreSQL | DATA, REC/AI, FE, APP |
| DATA | 이벤트 계약, Kafka/Spark 파이프라인, 품질, 사용자·장소 피처 | Kafka, Spark, SQL, Redis | BE, REC/AI, INFRA |
| REC/AI | 온톨로지, 추천 점수/모델, 다양성 재정렬, OR-Tools, 평가 | Python, JSON-LD/SKOS, OR-Tools, ML | DATA, BE |
| INFRA | 배포, 관측, Kafka/Redis/모델 환경, CI/CD, 롤백 | Docker, CI/CD, monitoring | BE, DATA, REC/AI |
| FE | 웹/관리자 UI, 추천·일정 UX, 행동 이벤트 | React, TypeScript | BE, DATA |
| APP | React Native, 위치/방문/경로 이벤트, KO/EN, 스토어 배포 | React Native, device APIs | BE, DATA, INFRA |

소유권 원칙  주 담당자는 첫 판단과 완료 기준을 책임한다. 기술 운영자, 데이터 의미 소유자, API 소비자가 다르면 필수 리뷰자를 함께 지정한다.

# 10. 5주 실행 계획

| 주차 | 제품 목표 | 데이터/추천 목표 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 가입·KO/EN·정보구조·여행 입력 계약 | 온톨로지/이벤트/API 초안, 데이터 소스 확인 | ERD·API·화면·이벤트 계약 리뷰 완료 |
| 2주 | 장소 탐색·계획 생성·결과 화면 수직 완성 | 후보 생성·하드 필터·기준선 추천 | 외국인 초행자 계획 시나리오 통과 |
| 3주 | 일정 편집·지도·지금 갈 곳·후기 | Outbox→Kafka, Spark 정제/피처 최소 경로 | 노출·교체·방문 이벤트 연결 |
| 4주 | 모바일 통합·그룹 계획·관리자 | 개인 가중치·Redis·OR-Tools 결합·벤치마크 | 기준선 대비 결과와 fallback 검증 |
| 5주 | KO/EN QA·Web/앱 배포·스토어 제출 | 데이터 품질·모델/규칙 버전·관측 대시보드 | 핵심 시나리오와 릴리스 체크리스트 통과 |

세부 모델 종류와 분산 인프라 규모는 구현 중 벤치마크로 조정한다. 일정이 밀리면 고급 모델·실시간 자동 재학습·대규모 소셜을 먼저 줄이고, 하드 제약·이벤트 추적·fallback·개인정보 처리는 유지한다.

## 10.1 2026-09-06 빠른 검증 게이트

| 목표 | 실행 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 외부 반응 확보 | 데모 앱을 외부 테스트 채널에 배포하고 동의한 테스터의 Editor's Pick 노출·조회·좋아요·싫어요·일정 반영을 수집 | 테스터 수보다 유효 이벤트 연결률과 오류/이탈 원인을 우선 기록 |
| 인증 최소화 | BE가 이메일/소셜 인증의 최소 성공 흐름과 토큰 회전을 자율 확정하되 14세 게이트·동의 분리는 생략하지 않음 | 가입→첫 피드까지 단계·이탈·실패율 측정 |
| MLOps 유효성 | 글로벌 Editor's Pick 기준선과 사용자 bias 재정렬을 동일 노출 규칙으로 비교 | 소표본은 통계적 유의성 대신 방향성·파이프라인 재현·버전 추적·다음 실험 가능 여부로 판정 |
| 선계산 구조 | 발행→fan-out/precompute→Redis 조회의 처리량·지연·메모리와 stale fallback 측정 | write 비용과 app-open read p95를 함께 기록 |

# 11. KPI와 품질 게이트

| 구분 | 지표 | 초기 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 제품 | 추천 저장률, 교체율, 일정 완주율, 재방문 | 기준선/개인화 실험으로 비교; 목표 수치는 첫 테스트 후 확정 |
| 추천 | NDCG@10, Recall@K, 장소 커버리지, 카테고리 다양성, 새로움 | 인기·거리 기준선과 함께 기록 |
| 안전 | 알레르기·식단·영업·명백한 이동 불가 위반 | 자동 시나리오에서 0건 |
| 데이터 | 이벤트 스키마 정상률, 중복률, 노출-행동 연결률 | 정상률 98% 이상 제안, 중복 0.1% 이하 제안 |
| 운영 | 추천 지연, 오류율, fallback 비율, consumer lag, Spark 처리시간 | 환경별 p50/p95/p99와 실패 유형을 함께 기록 |
| 출시 | KO/EN 핵심 흐름, Android/iOS 권한·탈퇴·신고 | 릴리스 체크리스트 전 항목 통과 |

# 12. 핵심 리스크와 대응

| ID | 리스크 | 대응 | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 개인화 질문이 길어 온보딩 이탈 | 핵심 질문 우선, 건너뛰기, 예상 효과 설명, 이후 행동으로 보완 | 단계별 이탈 급증 |
| R-02 | 행동 데이터 부족 | 온톨로지/설문 기반 콜드스타트와 규칙 추천을 운영 기본값으로 유지 | 사용자·행동 분포 부족 |
| R-03 | 인기 장소 편중 | 로컬성·다양성·새로움 재정렬과 커버리지 지표 | 상위 장소 노출 집중 |
| R-04 | 경사·그늘·영업 데이터 결측 | 근거 상태와 신뢰도를 노출하고 확인되지 않은 하드 제외를 금지 | 미확인 비율 증가 |
| R-05 | Kafka/Spark 운영 과부하 | 동기 요청 경로 분리, 재현 가능한 배치 데모, 기능별 축소 순서 | consumer lag/배치 지연 |
| R-06 | 추천 모델 장애/오학습 | 규칙·기준선 fallback, 모델 버전/롤백, 하드 필터 후단 고정 | 오류율/제약 위반 |
| R-07 | 정밀 위치 과수집 | 방문 판정 후 격자·거리 구간으로 변환, 동의·초기화·삭제 | 삭제 테스트 실패 |

# 13. 확정 사항과 TBD

| 구분 | 항목 | 상태 | 결정 주체 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 서비스명 가볼래(GABOLLE), 부산 MVP, 만 14세 이상 필수 가입, KO/EN, 실제 Web/앱 배포 | 확정 | 팀 |
| 인증 | Google/Naver/Kakao, OAuth PKCE, JWT 회전, 사용자 개인화 OFF | 확정 | 팀 |
| 개인화 | EXPLICIT_ONLY/BEHAVIOR_ENABLED, 민감·위치 분리 동의, 끄기/초기화/삭제 | 확정 | 팀 |
| 추천 | 하드 제약 → 개인화 → 다양성 → 동선 최적화 → 피드백 | 확정 | 팀 |
| 기술 | Spring/React/React Native/PostgreSQL, Kafka/Spark/온톨로지 사용 | 확정 | 팀 |
| 데이터 | 카카오에서 사용할 정확한 API·약관·요금·필드 | TBD | BE + DATA |
| 모델 | 초기 규칙과 ML 랭커의 정확한 수식·학습 시작 게이트 | TBD | REC/AI + DATA |
| 캐시 | Redis 키·TTL·온라인 피처 범위 | TBD | BE + DATA + INFRA |
| 화면 | 최종 목업 경로와 모바일/웹 공용 컴포넌트 | TBD | FE + APP |
| 운영 | 배포 환경, 외부 API 키, 스토어 계정과 심사 일정 | TBD | INFRA + APP |

다음 산출물  이 기획서를 기준으로 요구사항 ID, 도메인/ERD, API DTO, 화면 ID, 사용자 시나리오, Jira 티켓을 연결한다.